## Slide 1
00
第零段
本課的例子：打造一個配對交友 App
Notes: Agent 101｜v10｜第 1 頁
此 PPTX 使用可編輯的 PowerPoint 原生文字與圖形；網頁動畫、逐步揭露與按鈕仍須使用網頁版本。

## Slide 2
要做一個類似 Tinder的配對交友 App
附近的人
M
小米，
26
喜歡旅行與咖啡
×
♥
避免單向喜歡的尷尬與時間浪費
Notes: Agent 101｜v10｜第 2 頁
此 PPTX 使用可編輯的 PowerPoint 原生文字與圖形；網頁動畫、逐步揭露與按鈕仍須使用網頁版本。

## Slide 3
這輪只做三件事： Like／ Pass、雙向喜歡才配對、配對列表
#1 Like／ Pass
A的畫面
B
看見 B的卡片
Pass×
Like♥
B的畫面
A
看見 A的卡片
Pass×
Like♥
#3雙向喜歡才配對
#2配對列表
→
✦
互相 Like
才 Match
雙方都看到 Match
→
配對列表
查看已 Match對象
這輪不做：聊天、推薦、解除配對
後面每一段都用這個例子； #1→ #3雙向喜歡才配對→ #2配對列表
Notes: Agent 101｜v10｜第 3 頁
此 PPTX 使用可編輯的 PowerPoint 原生文字與圖形；網頁動畫、逐步揭露與按鈕仍須使用網頁版本。

## Slide 4
01
第一段
一個產品是怎麼被做出來的：角色、流程、
一張全貌圖
Notes: Agent 101｜v10｜第 4 頁
此 PPTX 使用可編輯的 PowerPoint 原生文字與圖形；網頁動畫、逐步揭露與按鈕仍須使用網頁版本。

## Slide 5
做出 Matching需要哪些角色
Epic｜配對交友 App：讓互相喜歡的兩人能確認配對成
功
01
PM／ PO
決定要做什麼、為什麼
做，以及怎樣算成功。
02
Dev
把需求做出來，並附上
自己測過的證據。
03
Reviewer
檢查改了什麼，有沒有
超出範圍或帶來風險。
04
QA
照事先講好的情境逐條
試，確認真的可以用。
PM／
PO
→
Dev
→
Reviewer
→
QA
Notes: Agent 101｜v10｜第 5 頁
此 PPTX 使用可編輯的 PowerPoint 原生文字與圖形；網頁動畫、逐步揭露與按鈕仍須使用網頁版本。

## Slide 6
一個需求會經過哪些人和關卡
Refinement
Ready
Dev
Review
QA
Goal Check
Done
釐清中
可開工
開發中
審查中
驗證中
確認目標
已上線
Brainstorming
Goal：互相喜歡才算配對成功
#1 Like／Pass
#1
#1
#1
#1
#1
#1
#1
#2 配對列表
#2
#2
#2
#2
#2
#2
#2
#3 雙向喜歡才配對
#3
#3
#3
#3
#3
#3
#3
Review／QA 退回 Dev
Goal Check 退回 Refinement
三張票回查 Goal（re-anchor）
Notes: Agent 101｜v10｜第 6 頁
此 PPTX 使用可編輯的 PowerPoint 原生文字與圖形；網頁動畫、逐步揭露與按鈕仍須使用網頁版本。

## Slide 7
02
第二段
版本控制：存檔點、分支、送審、合併
Notes: Agent 101｜v10｜第 7 頁
此 PPTX 使用可編輯的 PowerPoint 原生文字與圖形；網頁動畫、逐步揭露與按鈕仍須使用網頁版本。

## Slide 8
Git與 GitHub
◷
Git
版本紀錄
存檔點
＋
▤
GitHub
共享與審查的平台
共享資料夾＋審查室
Notes: Agent 101｜v10｜第 8 頁
此 PPTX 使用可編輯的 PowerPoint 原生文字與圖形；網頁動畫、逐步揭露與按鈕仍須使用網頁版本。

## Slide 9
Issue：大需求是 parent，子工作是 sub-issue
GitHub· Issues
大需求與子工作
Parent
issue
互相喜歡才算配對成功
Parent issue記錄大需求； sub-issue拆成能分別處理的子工作。
Sub-issues
#1
Like／ Pass
#2
配對列表
#3
雙向喜歡才配對
本課範例
Notes: Agent 101｜v10｜第 9 頁
此 PPTX 使用可編輯的 PowerPoint 原生文字與圖形；網頁動畫、逐步揭露與按鈕仍須使用網頁版本。

## Slide 10
Feature branch
main是整合大家修改的主分支； commit是記錄某一版修改的存檔點。
main
feature/3-mutual-match
從 main 的 commit分出一份
Notes: Agent 101｜v10｜第 10 頁
此 PPTX 使用可編輯的 PowerPoint 原生文字與圖形；網頁動畫、逐步揭露與按鈕仍須使用網頁版本。

## Slide 11
Commit：替修改留下一個存檔點
feature/3-mutual-match·按「存一版」留下節點
版本
1
版本 2
版本 3
未存的修改
不會自動存，也看不到、回不去。
Notes: Agent 101｜v10｜第 11 頁
此 PPTX 使用可編輯的 PowerPoint 原生文字與圖形；網頁動畫、逐步揭露與按鈕仍須使用網頁版本。

## Slide 12
Pull Request
GitHub
Pull requests / 3
雙向喜歡才配對 Open
feature/3-mutual-match→ main
Review
差異與範圍
Discussion
問題與回覆
Evidence
測試結果
Notes: Agent 101｜v10｜第 12 頁
此 PPTX 使用可編輯的 PowerPoint 原生文字與圖形；網頁動畫、逐步揭露與按鈕仍須使用網頁版本。

## Slide 13
Merge
main
feature/3-mutual-match
合回 main
Merge：把審過的分支合回 main；舊版仍可回復。
Notes: Agent 101｜v10｜第 13 頁
此 PPTX 使用可編輯的 PowerPoint 原生文字與圖形；網頁動畫、逐步揭露與按鈕仍須使用網頁版本。

## Slide 14
03
第三段
從一個想法到上線：需求如何變成票與關卡
Notes: Agent 101｜v10｜第 14 頁
此 PPTX 使用可編輯的 PowerPoint 原生文字與圖形；網頁動畫、逐步揭露與按鈕仍須使用網頁版本。

## Slide 15
Brainstorming：從問題形成 Goal
為誰？
想找到互相喜歡對象的使用者
問題？
單向喜歡不能算配對
方案？
雙方 Like才 Match
這輪先不選
聊天、推薦
形成 parent Goal / Epic
互相喜歡才算配對成功
Notes: Agent 101｜v10｜第 15 頁
此 PPTX 使用可編輯的 PowerPoint 原生文字與圖形；網頁動畫、逐步揭露與按鈕仍須使用網頁版本。

## Slide 16
一個好的 Goal長怎樣
GOAL / EPIC ISSUE· PARENT
不是 workflow state
讓互相喜歡的兩人能確認配對成功
成功訊號（上線後）
上線兩週，出現 10對互相喜歡的配對（教學範例，門檻依現
況設定）。
護欄訊號
錯誤配對率＝ 0（核對錯配紀錄）。
這輪不做
聊天、推薦、解除配對。
好 Goal的條件
結果導向／可驗證／範圍清楚
壞 Goal：做完喜歡、配對、聊天功能。
Notes: Agent 101｜v10｜第 16 頁
此 PPTX 使用可編輯的 PowerPoint 原生文字與圖形；網頁動畫、逐步揭露與按鈕仍須使用網頁版本。

## Slide 17
Goal拆成三張實作子票： #3雙向喜歡才配對先於 #2
Goal（parent issue）
讓互相喜歡的兩人能確認配對成功
#1
Like／
Pass
IMPLEMENTATION SUB-ISSUE
#3雙向喜歡才配對
#2
配對列表
資料流
#1 Like／
Pass
→
#3雙向喜歡才配對
→
#2配對列表
為什麼 #3雙向喜歡才配對排在 #2前： #3建立 Match， #2才能列出已配對對象。
Notes: Agent 101｜v10｜第 17 頁
此 PPTX 使用可編輯的 PowerPoint 原生文字與圖形；網頁動畫、逐步揭露與按鈕仍須使用網頁版本。

## Slide 18
一張好票長怎樣
好票｜ #3雙向喜歡才配對
SUB-ISSUE
Title
互相 Like後建立 Match
Context／ Why
單向 Like不算配對；雙方都 Like才建立 Match。
Goal linkage
支援「讓互相喜歡的兩人能確認配對成功」
Scope
建立雙方共用的 Match結果。
AC
A喜歡 B：不配對； B也喜歡 A：成功配對；重複喜歡：不重複配對。
Out of Scope
聊天、推薦、解除配對。
Required Evidence
三種情境的測試結果；確認雙方看到 Match，且只建立一次。
壞票
做配對功能
沒有脈絡、範圍或可核對的
結果
AC說明這張票要怎樣才算做對； DoD是所有票共用的完工標準。
Notes: Agent 101｜v10｜第 18 頁
此 PPTX 使用可編輯的 PowerPoint 原生文字與圖形；網頁動畫、逐步揭露與按鈕仍須使用網頁版本。

## Slide 19
看板先登場： Goal是泳道，三張子票在 Backlog
Goal / Epic｜互相喜歡才算配對成功
Parent issue·泳道標題，不佔欄位
Backlog
Ready
Dev
Review
QA
Product Check
Done
WIP= 1：同時只推進一張
票
先做 #3：它是核心配對規則； #1／ #2是較簡單 UI， #3可用測試資料獨立驗證。
Notes: Agent 101｜v10｜第 19 頁
此 PPTX 使用可編輯的 PowerPoint 原生文字與圖形；網頁動畫、逐步揭露與按鈕仍須使用網頁版本。

## Slide 20
Ticket Refinement / Backlog
Goal / Epic｜互相喜歡才算配對成功
parent issue·泳道標題
Backlog
#1
Like／ Pass
等待 Refinement
#2
配對列表
等待 Refinement
#3
雙向喜歡才配對
Refinement
Ready
Dev
Review
QA
Product Check
Done
WIP=
1
#3在 Backlog； #1、 #2在 Backlog等待
SUB-ISSUE #3
雙向喜歡才配對
BACKLOG
Title
雙向喜歡才配對
Context / Why
單向喜歡不能算配對。
Goal
linkage
支援「互相喜歡才算配對成功
」。
Scope
判斷雙向喜歡並建立配對。
Acceptance Criteria（AC）
AC寫出每種情境應有的結果， QA可逐條核對：單向喜歡｜ A喜
歡 B→不配對雙向喜歡｜ B也喜歡 A→成功配對重複喜歡→不重
複配對
Out of Scope
聊天、推薦、解除配對。
Required
Evidence
單向喜歡、雙向喜歡、重複喜
歡的測試結果。
AC說明功能怎樣才算做對； DoD是所有票共用的完工標準； Out-of-scope是這次不做的事。
Notes: Agent 101｜v10｜第 20 頁
此 PPTX 使用可編輯的 PowerPoint 原生文字與圖形；網頁動畫、逐步揭露與按鈕仍須使用網頁版本。

## Slide 21
Ready
Ticket是否寫得足以開始？
Goal / Epic｜互相喜歡才算配對成功
parent issue·泳道標題
Backlog
#1
Like／ Pass
等待 Refinement
#2
配對列表
等待 Refinement
Ready
#3
雙向喜歡才配對
準備開工
Dev
Review
QA
Product Check
Done
WIP=
1
先推進 #3
#1、 #2完成相同 Refinement後移入 Ready。
SUB-ISSUE #3
雙向喜歡才配對
Ready
✓ PM／ PO與 Dev都
認定清楚
✓ Why、 Goal linkage
、 Scope、 AC完整且
可驗
✓ Out of Scope明確
✓依賴無阻擋（用測試
資料）； Required
Evidence已確認
✓範圍夠小，可作為一
張 ticket
Notes: Agent 101｜v10｜第 21 頁
此 PPTX 使用可編輯的 PowerPoint 原生文字與圖形；網頁動畫、逐步揭露與按鈕仍須使用網頁版本。

## Slide 22
Developer
Developer＝第 2段的 branch＋ commit：在分支實作，逐版留下修改。
Goal / Epic｜互相喜歡才算配對成功
parent issue·泳道標題
Backlog
Ready
#1
Like／ Pass
Ready｜等 #3
#2
配對列表
Ready｜等 #3
Dev
#3
雙向喜歡才配對
進行中
Review
QA
Product Check
Done
WIP=
1
#1、 #2已完成相同 Refinement，在 Ready等待；目前只推進 #3。
GitHub· Pull requests
Issue #3
雙向喜歡才配對 Open PR
Ready ticket
→
branch
feature/3-mutual-match
→
commit
→
PR
只實作 #3範圍， PR附變更說明與自我檢查。
branch是隔離修改的副本； commit是存下的一版； PR是送交審查的改動。
Notes: Agent 101｜v10｜第 22 頁
此 PPTX 使用可編輯的 PowerPoint 原生文字與圖形；網頁動畫、逐步揭露與按鈕仍須使用網頁版本。

## Slide 23
PR Review
PR Review＝審查第 2段的 Pull Request：檢查改動，必要時退回修正。
Goal / Epic｜互相喜歡才算配對成功
parent issue·泳道標題
Backlog
Ready
#1
Like／ Pass
Ready｜等 #3
#2
配對列表
Ready｜等 #3
Dev
Review
#3
雙向喜歡才配對
目前位置：重新送審
QA
Product Check
Done
Request changes： Review退回 Developer；修正後重新送審
WIP=
1
#3在 Review；修正後重新送審； #1、 #2等待
GitHub· Pull Request #3
Review thread
Reviewer·第一次審查
Request
changes
R
多做了聊天室，超出 #3範圍。
請移除聊天室；退回 Developer
。
Developer修正：移除聊天室
重新送審· Review pass→ QA
檢查 code、 architecture、 regression、 maintainability。
Notes: Agent 101｜v10｜第 23 頁
此 PPTX 使用可編輯的 PowerPoint 原生文字與圖形；網頁動畫、逐步揭露與按鈕仍須使用網頁版本。

## Slide 24
QA / Verification
CI是每個 PR都會自動執行的檢查； QA依 AC驗證實際行為與邊界。
Goal / Epic｜互相喜歡才算配對成功
parent issue·泳道標題
Backlog
Ready
#1
Like／ Pass
Ready｜等 #3
#2
配對列表
Ready｜等 #3
Dev
Review
QA
#3
雙向喜歡才配對
目前位置：重測
PASS
Product Check
Done
單向喜歡初測： FAIL→ Dev修正→ QA重測： PASS
WIP=
1
#3目前在 QA； #1、 #2等待
驗收情境
預期行為
證據
狀態
單向喜歡
A喜歡 B， B未喜歡 A→不配對
初測：顯示 Match；修正後重測：未顯示
Match
初測 FAIL重測
PASS
雙向喜歡
B也喜歡 A→成功配對
雙方顯示 Match
PASS
重複喜歡
重複喜歡→不重複配對
只有一筆配對
PASS
三種情境以測試資料驗證 #3； #1、 #2尚未完成，使用者還不能在產品中真實配對。
狀態： PASS／ FAIL／ NOT RUN
Notes: Agent 101｜v10｜第 24 頁
此 PPTX 使用可編輯的 PowerPoint 原生文字與圖形；網頁動畫、逐步揭露與按鈕仍須使用網頁版本。

## Slide 25
Product / Goal Check
上線前判斷：這張票會推進 Goal嗎？
Goal / Epic｜互相喜歡才算配對成功
parent issue·泳道標題
Backlog
Ready
#1
Like／ Pass
Ready｜等 #3
#2
配對列表
Ready｜等 #3
Dev
Review
QA
Product Check
#3
雙向喜歡才配對
目前位置：檢查中
Done
goal / problem issue： Product Check退回 Ticket Refinement / Goal
WIP=
1
#3目前在 Product Check； goal／ problem issue可退回 Refinement； #1、 #2等待
這在解 Goal的問題嗎？
做完會推進成功訊號嗎？
現在仍是最高優先嗎？
PO／ PM確認三題都「是」後接受。
接受後→ merge回 main→上線檢查→關閉子票。
若發現：「功能完全符合 AC，但這根本不是我們現在需要的
東西。」
implementation issue
Developer
goal / problem issue
Ticket Refinement / Goal
上線前只判斷這張票是否推進 Goal； Goal是否達成，要看上線後訊號：兩週 10對互相喜歡，錯誤配對率＝ 0。
Notes: Agent 101｜v10｜第 25 頁
此 PPTX 使用可編輯的 PowerPoint 原生文字與圖形；網頁動畫、逐步揭露與按鈕仍須使用網頁版本。

## Slide 26
Done
Done接回第 2段的 Merge：通過關卡後合回 main，上線檢查後關閉子票。
Ticket #3完成了；整個 Goal還沒達成。
Goal / Epic｜互相喜歡才算配對成功
parent issue·泳道標題
Backlog
Ready
#1
Like／ Pass
Ready｜等 #3
#2
配對列表
Ready｜等 #3
Dev
Review
QA
Product Check
Done
#3
雙向喜歡才配對
Closed
WIP=
1
#3在 Done； #1、 #2在 Ready等待
SUB-ISSUE #3
雙向喜歡才配對
Closed✓
三種情境測試通過；產品接受後， #3已 merge回 main、上線並完
成上線檢查，再關閉子票。
Project-wide DoD（所有 ticket共用）
PR已審查
上線後檢查
沒有超出範圍
既有功能沒壞
Goal達成要看上線後訊號：兩週內 10對互相喜歡、錯誤配對率為 0；目前 #1／ #2尚未完成， Goal還沒達成。
Notes: Agent 101｜v10｜第 26 頁
此 PPTX 使用可編輯的 PowerPoint 原生文字與圖形；網頁動畫、逐步揭露與按鈕仍須使用網頁版本。

## Slide 27
總回顧：票沿看板前進，動作留下在 GitHub
Brainstorming
→
開 parent issue
Goal｜讓互相喜歡的兩人能確認配對成功｜示例票： #3雙向喜歡才配對
Backlog
建立 Issue
Ready
指派負責人
Dev
Push
branch
Review
開 Pull
Request
QA
執行
checks
Goal Check
記錄驗收結
果
Human
Gate
人決定放行
／暫停
Done
Merge／關
閉 Issue
Review／ QA退回
Dev
Goal Check退回 Backlog／ Refinement
Notes: Agent 101｜v10｜第 27 頁
此 PPTX 使用可編輯的 PowerPoint 原生文字與圖形；網頁動畫、逐步揭露與按鈕仍須使用網頁版本。

## Slide 28
Sprint與 Kanban：固定節奏與持續拉票
Sprint
固定時間盒
在固定週期內規劃與檢視一批工作。
本課：
Kanban
持續拉票
工作持續流動；本例一次只做一張（WIP= 1）。
Kanban管工作流動，不限定票型； User Story是用使用者角度寫需求，起源於 XP， Scrum／ Kanban不強制使用
。
Notes: Agent 101｜v10｜第 28 頁
此 PPTX 使用可編輯的 PowerPoint 原生文字與圖形；網頁動畫、逐步揭露與按鈕仍須使用網頁版本。

## Slide 29
04
第四段
從一問一答到長任務：角色、資訊與交接開
始混在一起
Notes: Agent 101｜v10｜第 29 頁
此 PPTX 使用可編輯的 PowerPoint 原生文字與圖形；網頁動畫、逐步揭露與按鈕仍須使用網頁版本。

## Slide 30
Chat一問一答； Agent朝目標持續行動
案例票｜ #3雙向喜歡才配對
CHAT｜一問一答
人一步一步叫 AI做事
提問
→
回答
→
人再問
一次回答，接著由人決定下一個問題。
AGENT｜朝目標工作
持續行動並依結果調整
目標
→
行動
→
觀察
→
調整
同一個任務會跨過多個步驟。
李宏毅 2024第 9講， 00:08– 02:47； Stanford CS329A， 40:54– 42:45｜案例： #3雙向喜歡才配對
Notes: Agent 101｜v10｜第 30 頁
此 PPTX 使用可編輯的 PowerPoint 原生文字與圖形；網頁動畫、逐步揭露與按鈕仍須使用網頁版本。

## Slide 31
同一段對話包辦規劃、實作和自評，責任邊界會看不清
#3雙向喜歡才配對
規劃→實作→自評
PM
定義需求
→
Dev
寫出成果
Reviewer
檢查自己的改動
→
QA
判斷自己是否完成
同一個工作者
產出與評估擠在一起
誰按什麼標準判定？
李宏毅 2024第 5講， 20:31– 21:41； Stanford CS224G， PDF第 25頁
Notes: Agent 101｜v10｜第 31 頁
此 PPTX 使用可編輯的 PowerPoint 原生文字與圖形；網頁動畫、逐步揭露與按鈕仍須使用網頁版本。

## Slide 32
同一段對話太長， compact之後資訊會遺失
compact：對話太長時，系統把前面的內容自動壓縮成摘要。
#3雙向喜歡才配對
01
先在對話中定下規則
PO｜票面決定
「規則：同一對重複按
Like，不會再配對一次
。」
Agent｜確認
「收到：同一對只配對
一次。」
→
02
同一段對話繼續變長
測試工具輸出
「已產生測試資料與
執行結果。」
其他討論
卡片畫面、測試資料
與其他工作交錯進來
。
→
03
compact摘要漏掉規
則
Agent｜摘要
「 Goal：互相喜歡才
算配對成功。」
摘要漏掉「不重複配對」
這條規則
→
Agent依摘要繼續實作
再次 Like，建立
另一筆 Match
結果：出現重複配對
先定下「不重複配對」規則→工具與其他討論進來→ compact摘要漏掉規則→重複配對。
李宏毅 2025秋 Agent講義， PDF第 67– 68頁；李宏毅 2026 AI Agent 1/3，約 17:38（Context Collapse）
Notes: Agent 101｜v10｜第 32 頁
此 PPTX 使用可編輯的 PowerPoint 原生文字與圖形；網頁動畫、逐步揭露與按鈕仍須使用網頁版本。

## Slide 33
換一個新 session，就看不到前面講過的內容
session：一段獨立的對話；開新的對話就是新的 session，看不到前一段的內容。
新 session只收到一段交代
「接手 #3雙向喜歡才配對，繼續完成配對。」
→
新接手者看不到前段對話
「哪些已完成？哪些還沒決定？」
已完成
？
待決事項
？
下一位接手者要去哪裡看現況？
李宏毅 2024第 9講， PDF第 11– 14頁； Anthropic〈 Effective harnesses for long-running agents〉
Notes: Agent 101｜v10｜第 33 頁
此 PPTX 使用可編輯的 PowerPoint 原生文字與圖形；網頁動畫、逐步揭露與按鈕仍須使用網頁版本。

## Slide 34
問題｜ #3雙向喜歡才配對的三種工作，共用同一個 chat與設定
model：用哪一個 AI模型。 effort：讓 AI想多久、想多深的設定。開越高越慢、越貴。
#3雙向喜歡才配對｜難度不同
簡單
改按鈕文字
中等
產生測試資料
困難
判斷雙向配對規則
→
全部放進同一個 chat
同一個 model
同一個 effort
簡單、中等、困難的工作沿用同
一套設定
→
設定開高
簡單的事也又慢又貴
設定開低
困難的規則判斷容易出錯
→第 5段怎麼解
李宏毅 FrugalGPT， PDF第 9頁； Stanford CS329T第 3講， PDF第 9頁
Notes: Agent 101｜v10｜第 34 頁
此 PPTX 使用可編輯的 PowerPoint 原生文字與圖形；網頁動畫、逐步揭露與按鈕仍須使用網頁版本。

## Slide 35
05
第五段
多 Agent開發：優勢與新問題
Notes: Agent 101｜v10｜第 35 頁
此 PPTX 使用可編輯的 PowerPoint 原生文字與圖形；網頁動畫、逐步揭露與按鈕仍須使用網頁版本。

## Slide 36
Workflow問誰決定下一步； Single／ Multi問誰承擔責任
案例票｜ #3雙向喜歡才配對
問題一｜工作路線與決策權
誰決定下一步？
Workflow
沿預定路徑前進
↔
Agent
依狀態決定下一步
問題二｜執行者數量
誰承擔責任？
Single-agent
一位執行者
↔
Multi-agent
多位專責執行者
這是兩個並列的問題；路徑怎麼決定，不等於有幾位 Agent。案例： #3雙向喜歡才配對。
Stanford CS224G， PDF第 5、 10、 12– 13、 61頁
Notes: Agent 101｜v10｜第 36 頁
此 PPTX 使用可編輯的 PowerPoint 原生文字與圖形；網頁動畫、逐步揭露與按鈕仍須使用網頁版本。

## Slide 37
把工作拆開，也把各站只需要的資訊拆開
共同 Goal
讓互相喜歡的兩人能確認配對成功
拆分不同工作；兩位 Agent回到同一個產品目標
Agent A｜配對規則
#3雙向喜歡才配對依這張票的 AC
實作
把配對結果的格式與一個範例寫在 #3的
issue／ PR上
→
交接卡｜ A交出， B讀取
目標
讓 #2能呈現配對結果
產物連結
#3的 issue／ PR格式：配對編號
、雙方使用者
範例
配對編號 M01雙方：小安、小晴
（示意）
未決事項
列出待確認項目；沒有就寫「無
」
→
Agent B｜配對列表 UI
#2配對列表讀取交接卡連到的格
式與範例
搭配 #2的畫面需求做出配對列表畫面
先從單一 Agent開始；只有工作需求真的不同時才拆分。模型依任務選用：規則判斷用推理較強的模型；畫面樣板用較輕的模型。
李宏毅 2025秋季講義， PDF第 72– 73頁； Stanford CS224G， PDF第 13頁
Notes: Agent 101｜v10｜第 37 頁
此 PPTX 使用可編輯的 PowerPoint 原生文字與圖形；網頁動畫、逐步揭露與按鈕仍須使用網頁版本。

## Slide 38
多 Agent會遇到交接失真與衝突
案例票｜ #3雙向喜歡才配對
問題一｜交接失真
「不重複配對」規則沒交接
Goal讓互相喜
歡的兩人能確
認配對成功
→
交接摘要只寫
雙向喜歡
→
漏掉規則同一對
不重複配對
Dev看不到重複 Like的限制，可能再建立一筆 Match。
問題二｜互相衝突
同一規則，兩種實作
Agent A再次 Like就再建
Match
↔
Agent B依規則不重複配
對
兩邊對重複 Like的處理不同，整合時出現重複 Match。
LangChain〈 Benchmarking Multi-Agent Architectures〉， Results& Analysis／ Improvements to supervisor； Stanford HAI〈 AI Coding Agents Fail at Teamwork〉， Critical Skills／ Talk Is Cheap； Cognition
（多 Agent協調失敗案例）｜案例： #3雙向喜歡才配對
Notes: Agent 101｜v10｜第 38 頁
此 PPTX 使用可編輯的 PowerPoint 原生文字與圖形；網頁動畫、逐步揭露與按鈕仍須使用網頁版本。

## Slide 39
重工與資訊孤島，讓協作成本上升
案例票｜ #3雙向喜歡才配對
可查證的協作問題
同一份配對規則做兩次
Agent A：實作雙向 Like→
Match
Agent B：又寫一次互相
Like判斷
重做「雙向喜歡才配對」規則
社群經驗
看不到「不重複配對」的進度
Agent A其他規則已測「
不重複配對」尚未交接
×
Agent B看板沒記錄「不
重複配對」不確定是否要
重測
Stanford HAI〈 AI Coding Agents Fail at Teamwork〉， Talk Is Cheap（重複工作）；社群經驗（資訊孤島）｜案例： #3雙向喜歡才配對
Notes: Agent 101｜v10｜第 39 頁
此 PPTX 使用可編輯的 PowerPoint 原生文字與圖形；網頁動畫、逐步揭露與按鈕仍須使用網頁版本。

## Slide 40
SHIFT：小偏誤會隨迭代一路放大
案例票｜ #3雙向喜歡才配對
社群經驗
沒有 re-anchor，工作可能逐步偏離初始目標。
原始目標
讓互相喜歡的兩
人能確認配對成
功
→
一次交接
一點小偏誤
→
再一輪迭代
偏誤繼續累積
→
沒有拉回目標
逐步偏離
這是風險示意，不是量化結果。
社群經驗｜ Anthropic〈 How we built our multi-agent research system〉， Production reliability and engineering challenges； LangChain〈 Benchmarking Multi-Agent Architectures〉， Results& Analysis；
Stanford HAI〈 AI Coding Agents Fail at Teamwork〉， Talk Is Cheap｜案例： #3雙向喜歡才配對
Notes: Agent 101｜v10｜第 40 頁
此 PPTX 使用可編輯的 PowerPoint 原生文字與圖形；網頁動畫、逐步揭露與按鈕仍須使用網頁版本。

## Slide 41
06
第六段
為什麼多 Agent要配合軟體工程：五個原
則
Notes: Agent 101｜v10｜第 41 頁
此 PPTX 使用可編輯的 PowerPoint 原生文字與圖形；網頁動畫、逐步揭露與按鈕仍須使用網頁版本。

## Slide 42
五個原則，逐一回應 Chat與多 Agent的問題
案例票｜ #3雙向喜歡才配對
4– 5｜資訊留在對話、換站難交接、資訊孤島
現況容易遺漏
原則 1
External task state
狀態留在票上
4｜長任務反覆追問、工作沒有停點
範圍與停止點不清
原則 2
Bounded
execution
切小並設停點
4– 5｜一人分飾多角、各站需要不同資訊
角色責任混在一起
原則 3
Role
separation
依責任分角色
5｜交接失真、衝突、重工
完成回報缺少獨立核對
原則 4
Independent
verification
由另一站核對
5-5｜小偏誤隨迭代放大
目標可能逐步偏離
原則 5
Goal re-anchoring
回查原始目標
李宏毅 2026講義， PDF第 47– 52頁； Stanford CS329A， 42:21– 42:45、 47:03– 47:24；李宏毅 2024 Agent講義， PDF第 10頁｜案例： #3雙向喜歡才配對
Notes: Agent 101｜v10｜第 42 頁
此 PPTX 使用可編輯的 PowerPoint 原生文字與圖形；網頁動畫、逐步揭露與按鈕仍須使用網頁版本。

## Slide 43
External task state
…
Chat-driven｜靠對話推進
狀態藏在對話裡
→
#3
Work-driven｜依票上狀態推進
GitHub Issue／看板留下工作狀態
新 Session讀票，不讀聊天
Notes: Agent 101｜v10｜第 43 頁
此 PPTX 使用可編輯的 PowerPoint 原生文字與圖形；網頁動畫、逐步揭露與按鈕仍須使用網頁版本。

## Slide 44
Bounded execution
ISSUE #3
雙向喜歡才配對
AC
單向不配對、雙向才配對、
重複不增筆
Out-of-scope
聊天、推薦、解除配對
Stop rule
超出核准範圍，先停下
WIP= 1
一次只做一張
Notes: Agent 101｜v10｜第 44 頁
此 PPTX 使用可編輯的 PowerPoint 原生文字與圖形；網頁動畫、逐步揭露與按鈕仍須使用網頁版本。

## Slide 45
Role separation
P
PO/PM Agent
規劃與接受
D
Developer
Agent
依票實作
R
PR Review
Agent
獨立審查
Q
QA
Agent
依 AC驗證
Notes: Agent 101｜v10｜第 45 頁
此 PPTX 使用可編輯的 PowerPoint 原生文字與圖形；網頁動畫、逐步揭露與按鈕仍須使用網頁版本。

## Slide 46
Independent verification
Developer Agent
「做好了」
→
QA Agent
核對 #3的 AC與證據
PASS／ FAIL／ NOT RUN
DoD
PR Review、 QA與 Developer分開；只認證據，不認自述。
Notes: Agent 101｜v10｜第 46 頁
此 PPTX 使用可編輯的 PowerPoint 原生文字與圖形；網頁動畫、逐步揭露與按鈕仍須使用網頁版本。

## Slide 47
Goal re-anchoring：回到 parent Goal
「功能完全符合 AC，但這根本不是我們現在需要的東西。」
Product / Goal Check
不要繼續 patch
Ticket Refinement / Goal
回到 parent：互相喜歡才算配對成功
回應 SHIFT：每輪都把 #3對回 parent Goal，避免小偏誤累積成方向偏離；釐清後重排 Backlog，需要改 Goal時交 Human Gate決定。
Notes: Agent 101｜v10｜第 47 頁
此 PPTX 使用可編輯的 PowerPoint 原生文字與圖形；網頁動畫、逐步揭露與按鈕仍須使用網頁版本。

## Slide 48
07
第七段
回顧從 Brainstorming到上線： Agent與
Human的新合作方式
Notes: Agent 101｜v10｜第 48 頁
此 PPTX 使用可編輯的 PowerPoint 原生文字與圖形；網頁動畫、逐步揭露與按鈕仍須使用網頁版本。

## Slide 49
同一張「 #3雙向喜歡才配對」：關卡不變，接手者改變
#3雙向喜歡才配對
固定｜ 9個關卡、交付物與存放位置
改變｜各站接手者
每站：負責者→產物／位置→人的動作
關卡
傳統流程（人）
Agent＋ Human流程
想法
PM／ PO問題／使用者結果→ Issue定方向
PM Agent＋ PO AgentBrainstorm決議→ Issue提供背景
、目標
Goal
PM／ POGoal／成功訊號→ Issue確認 Goal
PO AgentGoal／成功訊號→ Issue確認 Goal
配對票
PM／ PO配對票／ AC→ Issue、看板定範圍與 AC
PO Agent票面／既有 AC→ Issue、看板補未決條件
PR
Dev程式變更／ PR→ branch、 PR實作、送審
Dev Agent程式變更／ PR→ branch、 PR依節奏查看
PR
Review意見
Reviewer（人）審查意見→ PR核對改動
Reviewer AgentReview意見→ PR依節奏看 PR
驗證證據
QA（人） AC驗證證據→ PR、 Issue記錄結果
QA AgentAC驗證證據→ PR、 Issue抽查證據
Goal Check／
接受
PO／ Product接受／退回→ Issue、看板對回原 Goal
Product／ PO Agent提出接受／退回建議→ Issue、看板
人： Goal Check確認 Goal／ AC
Human Gate
人最終放行／暫停→ Issue、 PR決定是否允許合併／上
線
人最終放行／暫停→ Issue、 PR決定是否允許合併／上
線
Merge／上線
上線執行者 Merge／上線結果→ PR、看板確認上線
既有上線執行者 Merge／上線結果→ PR、看板按 Gate
結果確認
關卡與交付物位置固定； Agent接手工作。人於 Goal Check確認 Goal／ AC，並在 Human Gate作最終上線決定。
李宏毅 2024第 5講， 20:31– 21:41； Stanford CS329T第 4講， PDF第 11– 12頁。角色對照為本簡報整理；指定來源未提供 #3雙向喜歡才配對的實際站點安排。
Notes: Agent 101｜v10｜第 49 頁
此 PPTX 使用可編輯的 PowerPoint 原生文字與圖形；網頁動畫、逐步揭露與按鈕仍須使用網頁版本。

## Slide 50
Brainstorming：從 PM／ PO討論到 Agent整理決議
傳統： PM／ PO討論
人一起釐清
為誰解決？
現在的問題是什麼？
成功結果是什麼？
決議由 PM／ PO整理成 Goal與工作票。
→
現在： PM Agent＋ PO Agent｜ #3雙向喜歡才配對
人提供方向， Agent整理內容
PM Agent整理問題、使用者結果
PO Agent整理範圍、 Goal與票面
人做什麼：提供背景、目標與優先序。
Brainstorming決議
Goal：互相喜歡才算配對成
功
#3雙向喜歡才配對
李宏毅 2024第 5講， 20:31– 21:41； Stanford CS329T第 4講， PDF第 11– 12頁
Notes: Agent 101｜v10｜第 50 頁
此 PPTX 使用可編輯的 PowerPoint 原生文字與圖形；網頁動畫、逐步揭露與按鈕仍須使用網頁版本。

## Slide 51
Human Gate固定在 Goal Check後； PR人工審查依節奏選擇
共同起點
Pull
Request
#3雙向喜歡才配對進入 Review／ QA
慢速節奏／重要 release前
人看 PR
Reviewer與 QA各自檢查，人看 PR改動。
PR
→
Reviewer（人
）
→
QA（人
）
快速節奏
Reviewer Agent＋ QA Agent
Agent檢查 PR；人關注 Epic／ milestone。
PR
→
Reviewer
Agent
→
QA
Agent
Goal Check
↓
Human Gate
→
Merge／上線
上線前｜依 AC與證據驗收
Goal Check：這張票有沒有推進 Goal？ Human
Gate：可不可以上線？
→
上線
→
上線後｜量成功訊號，判斷 Goal是否達成
兩週內 10對互相喜歡的配對、錯誤配對率維持 0。沒達成：回到
Goal，重新排序或調整（re-anchor）。
Stanford CS329T第 4講， PDF第 11– 12頁； Notion看板指南，步驟 3– 5（Human Gate位置依本簡報定案）
Notes: Agent 101｜v10｜第 51 頁
此 PPTX 使用可編輯的 PowerPoint 原生文字與圖形；網頁動畫、逐步揭露與按鈕仍須使用網頁版本。

## Slide 52
反例｜ Human Gate被跳過，問題在合併後才被看見
教學示例｜ #3雙向喜歡才配對的預期關卡
Goal Check
→
Human Gate
→
Merge／上線
人在 Goal Check後決定放行或暫停
另一個實際案例｜ v7簡報首版發布 PR #43
Human Gate未守住
先發生
PR #43合併， v7簡報上線
未經 Human Gate，首版先對外發
布
→
上線後
Owner看過首版後指出問題
把上線前的 AC測試結果，當成上線
後的 Goal成效
→
修正方向
上線前驗收、上線後量成效
上線後才量成功訊號：兩週內 10對
互相喜歡的配對、錯誤配對率維持
0。
少了 Merge前的 Human Gate
上線前未攔下「把 AC當成成效」的錯誤說明； Owner看過 v7上線版後才指出
問題。
案例紀錄： v7首版 PR #43（merge b709242）； SSOT #41， Owner修訂 9與 Goal／ Ticket修正紀錄
Notes: Agent 101｜v10｜第 52 頁
此 PPTX 使用可編輯的 PowerPoint 原生文字與圖形；網頁動畫、逐步揭露與按鈕仍須使用網頁版本。

## Slide 53
A
Appendix
架構六層與 Kanban回顧
Notes: Agent 101｜v10｜第 53 頁
此 PPTX 使用可編輯的 PowerPoint 原生文字與圖形；網頁動畫、逐步揭露與按鈕仍須使用網頁版本。

## Slide 54
架構六層：一張 #3如何被交接
同一張票由目標拆解，經看板派工與執行，再由證據和人核准。
1｜ Goal / Governance
人定 parent Goal； PO/PM Agent記錄目標。
2｜ Planning / Backlog
PO/PM Agent把 Goal拆成 #3子票。
3｜ Task Graph / Kanban
看板記錄 #3的狀態；從 Ready欄取票。
4｜ Orchestrator
依目前狀態，把 #3交給 Developer Agent。
5｜ Execution Runtime
Developer Agent實作 #3，提交 commit並開 PR。
6｜ Review / QA / Human
Review與 QA留下證據； Human Gate核准後才 merge、進 Done。
Notes: Agent 101｜v10｜第 54 頁
此 PPTX 使用可編輯的 PowerPoint 原生文字與圖形；網頁動畫、逐步揭露與按鈕仍須使用網頁版本。

## Slide 55
Kanban回顧： Agent依序拉取同一張票
Goal / Epic｜互相喜歡才算配對成功
泳道標題
Backlog
Ready
#1
Like／
Pass
Ready｜等 #3
#2
配對列表
Ready｜等 #3
Dev
Review
QA
Product
Check
Human Gate
產品負責人
Done
#3
雙向喜歡才
配對
Agent依序交接·
WIP= 1
#3 Done≠ Goal達成； #1、 #2在 Ready。 Human Gate由產品負責人（人類流程中的 PO／ PM本人）決定，核准後 #3才進 Done（
WIP= 1）。
Notes: Agent 101｜v10｜第 55 頁
此 PPTX 使用可編輯的 PowerPoint 原生文字與圖形；網頁動畫、逐步揭露與按鈕仍須使用網頁版本。